Паспорт проекта

| № | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название проекта | Станция приема и обработки сигнала малой космической станции стандарта CubeSat |
| 2 | Краткое название | Название |
| 3 | Инициатор проекта | Кафедра Электроники |
| 4 | Руководитель проекта | Усс В.С. |
| 5 | Срок выполнения проекта | 01.09.2026-25.12.2025 |
| 6 | Образовательная программа | 09.03.02; Информационные системы и технологии |
| 7 | Аннотация | Станция приема и обработки сигнала малой космической станции стандарта CubeSat. Предназначена для приема и последующей обработки сигналов от малых космических станций (кораблей) стандарта CubeSat |
| 8 | Продуктовый результат | Станция приема и обработки сигнала малой космической станции стандарта CubeSat и программное обеспечение для персонального компьютера |
| 9 | Цель проекта | Разработать действующую станции. приема и обработки сигнала малой космической станции стандарта CubeSat и программное обеспечение для управления станцией с персонального компьютера |
| 10 | Перечень ролей в проекте | 1. Конструктор антенны 2. Backend-разработчик 3. Frontend-разработчик |
| 11 | Этапы работы | 1. Разработка технического задания и аппаратной спецификации 2. Схемотехническое проектирование аппаратной части станции 3. Конструирование квадрифилярной антенны 4. Разработка программного обеспечения для обработки сигнала 5. Проведение испытаний 6. Защита проекта. Контрольные сроки: 1. Разработка технического задания и аппаратной спецификации – 4 неделя 2. Схемотехническое проектирование аппаратной части станции – 6 неделя. 3. Конструирование квадрифилярной антенны – 10 неделя. 4. Разработка программного обеспечения для обработки сигнала – 14 неделя. 5. Проведение испытаний – 16 неделя. 6. Защита проекта и представление заказчику – 17 неделя. |
| 12 | Результаты проекта | Сконструирована квадрифилярная антенна приема сигнала малой космической станции стандарта CubeSat, собрана станция приема и обработки сигнала станции, разработано программное обеспечение для работы со станцией с помощью персонального компьютера. Разработана техническая документация |
| 13 | Материально-техническое обеспечение дисциплины | 1. Персональный компьютер с доступом к интернету – 1 шт. 2. Квадрифилярная антенна – 1 шт. 3. Малошумящий усилитель – 1 шт. 4. SDR приемник – 1 шт. |
| 14 | Критерии оценки результата | Разработана действующая станция |